Работы по благоустройству  дворовых территорий

дома № 28 ул. Р. Люксембург  и  дома № 3 ул. Горького

г. Гаврилов Посад

В рамках муниципальной программы по  формированию комфортной городской среды на территории Гаврилово-Посадского городского поселения

реализуется  проект  благоустройства  дворовых территорий дома № 28 ул. Р. Люксембург  и  дома № 3 ул. Горького г. Гаврилов Посад.

Предстоит выполнить следующие работы:

- строительство дворовых проездов  - площадь

асфальтобетонного покрытия составит 1149 кв. м; площадка

из щебня – 266 кв.м;

- установка урн в количестве 14 шт.;

- установка скамеек в количестве 12 шт.

ФОТОМАТЕРИАЛЫ

До начала работ

д.28 ул. Р. Люксембург

д.3 ул.Горького

д.3 ул.Горького

д.28 ул. Р. Люксембург (справа) и д.3 ул.Горького (слева)

НАЧАЛО РАБОТ

15.09.2017

д. 28 ул. Р. Люксембург

д. 28 ул. Р. Люксембург

д.3 ул. Горького

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТ

18.09.2017

д. 28 ул. Р. Люксембург

д. 3 ул. Горького

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТ

19.09.2017

У д.28 ул. Р. Люксембург

У д. 3 ул. Горького

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТ

фото от 20.09.2017

У д. 28 ул. Р.Люксембург

Поворот от д. 28 ул. Р.Люксембург к д. 3 ул. Горького

У д.3 ул. Горького

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТ

25.09.2017